TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Título do projeto

Implantação de novo Sistema de Recursos Humanos.

Objetivo geral e objetivos específicos

Implantar o novo sistema, capacitando os usuários na sua utilização. Como metas intermediárias, tem-se a migração dos dados e a realização de testes que garantam a consistência das informações e das interfaces (troca de informações) com outros sistemas.

Justificativa do projeto (benefícios)

Além de manter os dados financeiros dos colaboradores, o novo sistema armazenará o histórico profissional (interno e externo), as habilidades, os cursos realizados, as titulações, os conhecimentos linguísticos, etc. Isto resultará na facilidade de planejamento de treinamento e nos processos internos de recrutamento e seleção, propiciando a redução de custos, a agilidade nos processos e a satisfação dos colaboradores.

Premissas

Flexibilidade no orçamento, sobretudo porque alguns gestores precisarão atualizar os seus equipamentos de informática.

Breve descrição do projeto

Substituição do sistema atual, que contempla apenas a folha de pagamentos, por um novo Sistema de Recursos Humanos que se trata de um aplicativo de mercado e é referência em nível nacional e internacional.

Patrocinador (sponsor)

Diretora de Recursos Humanos.

Estimativa de investimentos

R$ 300 mil, considerando a aquisição do aplicativo, a consultoria em treinamento e a mão de obra interna.

Estimativa de prazo

Quatro meses para a conclusão, acrescido de um mês para o acompanhamento e a avaliação final.

Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

1. equipe dedicada, com pelo menos dois profissionais da área de Recursos Humanos e dois da área de Tecnologia da Informação; 2. após a definição do escopo, somente o sponsor poderá alterá-lo, com as devidas revisões de custo e prazo; 3. contratação da empresa proprietária do aplicativo para treinar a equipe técnica da empresa contratante; 4. criação de uma war room (sala do projeto), onde a equipe do projeto atuará; 5. Plano de Comunicação bem gerenciado e efetivo.

Principais riscos

1. liberação do sistema com falhas, levando à falta de credibilidade dos usuários; 2. erro na migração dos dados; 3. treinamento superficial, dificultando o uso do sistema e gerando a sua provável rejeição.

Restrições

O sistema deverá estar instalado e funcionando a partir de 1º de janeiro de 2014 para que a migração de todos os dados históricos desde 2009 seja completa.

Interessados no projeto (stakeholders)

Área de Recursos Humanos, área de Tecnologia da Informação, gestores e demais colaboradores.

Comitê Executivo

Diretora de Recursos Humanos, Diretor de Tecnologia da Informação e Diretor Financeiro.

Gerente do Projeto

João Silva Santos

Elaborado por: Data: _____/_____/_____ Assinatura:

Aprovado por: Data: _____/_____/_____ Assinatura: